|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ata de Reunião** | | | | |
| Data: 29/04 | | | | |
| Hora: 21:15 | | | | |
| Local: meet | | | | |
| Participantes | | | | |
| Nome | Email | | Papel | |
| Cristiano Nunes | cristianonpj@gmail.com | | desenvolvedor | |
| Beatriz Mamede | dra.beatriz.mamede@gmail.com | | cliente | |
|  |  | |  | |
|  |  | |  | |
| Pauta | | | | |
| Nesta reunião apresentamos como está a tela de gerenciamento de consultas pela parte do dentista e a parte do secretário. Além de apresentar como é feito o agendamento de consultas. | | | | |
| Notas e Decisões | | | | |
| Algumas funcionalidades ficaram pendentes, como cadastrar serviços, não houve uma disponibilização do calendário de agenda da dentista, além do pedido de melhorar no gerenciamento de consultas. Pórem, a entrega dentro do que a cliente tem esperado e está cumprinto todos os tópicos que ela propôs. | | | | |
| Pendências | | | | |
| Descrição da Pendência | | Data para solução | | Responsável |
| Cadastrar serviço | | 28/05 | | Cristiano vinicius |
| Disponibilização da agenda | | 28/05 | | Rael e Bernardo |
| Melhorar gerenciamento de consultas | | 28/05 | | Bruna |

